УКРАЇНА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| ## “ | 11 | ’’ | червня | 2020 р. | Чечельник | № | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств

житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу

та об’єктів  соціальної сфери району

до роботи в умовах осінньо-зимового

періоду 2020-2021 років

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження  голови  облдержадміністрації від 04 червня 2020 року № 365 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років» та з метою забезпечення  стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років:

- Затвердити такі, що додаються:

  - . План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років (далі План заходів).

  - . Склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років та його проходження.

  - . Форми звітності з підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.

- Селищному та сільським головам, структурним підрозділам райдержадміністрації інформувати відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації про хід виконання  Плану заходів та про підготовку до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, згідно з вказаними  у підпункті 1.3. цього розпорядження за формами звітності станом на 10 та 25 число кожного місяця до остаточного виконання запланованих заходів (але не пізніше 10 жовтня 2020 року).

- Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації                      забезпечити узагальнення наданих інформацій для подальшого інформування управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації та управління дорожнього господарства облдержадміністрації до 01 та 15 числа кожного місяця.

- Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 23 травня 2019 року № 84  “Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2020 років”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                        Віталій САВЧУК

Т. Кариченська

О. Косаківська

Н. Никитюк

О. Атаманенко

А. Ланецький

Н. Никитюк

В. Савчук

О. Тимофієва

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Розпорядження першого заступника голови

райдержадміністрації

від 11 червня 2020 р. № 107

#### СКЛАД

районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду

2020-2021 років

| Савчук Віталій Володимирович | - перший заступник голови райдержадміністрації, голова оперативного штабу |
| --- | --- |
| Жмурко Олександр Миколайович | - начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, головний архітектор району, заступник голови оперативного штабу |
| Кариченська Тетяна Анатоліївна | - головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації |
| Вельган Анатолій Васильович | - завідувач відокремленим структурним підрозділом Бершадського міжрайонного відділу лабораторних досліджень Державної установи «Вінницький обласний центр Держсанепідемслужби України» (за згодою) |
| Гончар Анатолій Петрович | - начальник Чечельницького районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою) |
| Деменчук Галина Василівна | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Коваль Віктор Аврамович | - головний лікар комунального некомерційного підприємства «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| Мартинюк Станіслав Миколайович | - начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
| Могила Сергій Миколайович | - головний лікар комунального некомерційного підприємства «Чечельницька центральна районна лікарня» (за згодою) |
| Рогач Володимир Васильович | - заступник начальника філії «Бершадський райавтодор» (за згодою) |
| Роєнко Сергій Михайлович | - директор комунального підприємства “Чечельник-комунсервіс” (за згодою) |
| Сокиринський Олександр Миколайович | - директор ДП «Чечельницьке лісове господарство» (за згодою) |
| Стойко Дмитро Олександрович | - заступник начальника з розподілу електричної енергії Чечельницької дільниці АТ "Вінницяобленерго" СО «Бершадські ЕМ» (за згодою) |
| Швець Костянтин Васильович | - адміністратор центру обслуговування користувачів №26 ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (за згодою) |
| Шестаківський Олег Валерійович | - завідувач сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |
| Шумило Аліна Петрівна | - завідувач сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації |
| Бондарчук Сергій Степанович | - старший державний інспектор з енергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області (за згодою) |

Сільські, селищний голови (за згодою):

Блиндур

Сергій Андрійович                  - сільський голова с. Вербка;

Кифоренко

Павло Єфремович                    - сільський голова с. Демівка;

Козоріз

Петро Володимирович             - сільський голова с. Ольгопіль;

Голоднюк

Василь Іванович                        - сільський голова с. Луги;

Демченко

Віктор Володимирович              - сільський голова с. Тартак;

Дзиговський

Леонід Олександрович             - сільський голова с. Любомирка;

Гричулевич

Лідія Володимирівна                - сільський голова с. Берізки Чечельницькі;

Жовтяк

Віктор Григорович                    - сільський голова с. Бритавка;

Палісіка

Світлана Андріївна                   - селищний голова смт Чечельник;

Олійник

Василь Михайлович                  - сільський голова с. Рогізка;

Пипко

Микола Степанович                  - сільський голова с. Куренівка;

Слюсар

Валентина Володимирівна         - сільський голова с. Бондурівка;

Катеринич

Віктор Васильович                     - сільський голова с. Попова Гребля;

Люлько

Олег Миколайович                      - сільський голова с. Стратіївка;

Фурман

Володимир Афанасійович           - сільський голова с. Білий Камінь;

Савченко

Микола Анатолійович                  - сільський голова с. Каташин.

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Розпорядження першого заступника голови

райдержадміністрації

від 11 червня 2020 р. № 107

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період

2020-2021 років станом на ___.____.2020

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одини-ця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підго-товки | Фак-тично підго-товлено | % підго-товки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

______________________________

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2020/20  станом на _______________ 2020

по ____________________________ (району, місту, підприємству, установі, організації)

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ___________ одиниць __________  млн. кв. м.

| № п/п | Види робіт | Код ряд | Один. виміру | Завдання з підго-товки 2020 рік | Фактично підгото-влено | % підго-товки | кількість паспортів готовності, од. | кількість актів готовності, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Управителями* | 2 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Відомчий житловий фонд, всього | 5 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 7 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 9 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачею паспортів готовності | 13 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 14 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнанних ІТП | 15 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 17 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 19 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків щитових | 22 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 23 | Один. |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення - всього | 24 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 25 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти** | 26 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров'я*** | 27 | Один. |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 28 | Тис.грн. |  |  |  |  |  |
|  | Примітки: * - житлові будинки, які обслуговуються управителями усіх форм власності (комунальні, приватні тощо);** - школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;*** - лікарні, поліклініки, ФАП тощо. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

ЗВІТ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

станом на ______________ 2020

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ____ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ______ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Од. виміру | Завдання з підго-товки | Фактич-но підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. |  |  |  |

__________________________.

| ЗВІТ про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років по _________________ станом на _____.________.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис. од. | тис. од. |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

____________________________

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Розпорядження першого заступника голови райдержадміністрації

від 11 червня 2020 р. № 107

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2018-2020 років. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), сектор культури, молоді та спорту (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня» (Могила С. М.), КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 15 червня 2020 року |
| 2 | Розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років та взяти під особистий контроль їх виконання. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), сектор культури, молоді та спорту (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 15 червня 2020 року |
| 3 | Утворити районний оперативний штаб для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та його стабільним проходженням, до складу оперативних штабів включити представників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання теплової і електричної енергії у Вінницькій області. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.) | До 01 червня 2020 року |
| 4 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років на засіданнях оперативних штабів, колегій райдержадміністрацій та засіданнях виконкомів міських рад міст обласного значення з визначенням заходів, які потребують вирішення. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В. ), сектор культури, молоді та спорту (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 28 серпня 2020 року |
| 5 | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях затверджених організаційн-технічних заходів щодо підготовки до роботи в опалювальному періоді 2020-2021 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиля-ційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електро-обладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубо-проводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпе-чення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення). | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В. ), сектор культури, молоді та спорту (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КПН «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 28 серпня 2020 року |
| 6 | Вжити заходів щодо утворення власниками об’єктів теплового господарства та житлового фонду комісій з перевірки стану готовності вказаних об’єктів до опалювального сезону з обов’язковим включенням до такого складу представника Держенергонагляду у Вінницькій області. | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури та туризму райдержадміністрації (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 15 червня 2020 року |
| 7 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи, будинки пристарілих, будинки культури, бібліотеки тощо) до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури та туризму райдержадміністрації (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 28 серпня 2020 року |
| 8 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2020-2021 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001. | КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2020 року |
| 9 | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності | Чечельницький дорожньо-ремонтний пункт філії «Бершадський райавтодор» (Рогач В.), КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2020 року |
| 10 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону | Чечельницький дорожньо-ремонтний пункт філії «Бершадський райавтодор» (Рогач В.), КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 02 листопада 2020 року |
| 11 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Чечельницький дорожньо-ремонтний пункт філії «Бершадський райавтодор» (Рогач В.), КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 02 листопада 2020 року |
| 12 | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення для їх оперативного залучення у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери та водопровідно-каналізаційного господарства) | Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (Шестаківський О. В.),, Чечельницький районний сектор управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (Гончар А. П.), КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2020 року |
| 13 | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (Шестаківський О. В.) виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2020 року |
| 14 | Уточнити плани взаємодії з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (Шестаківський О. В.), Чечельницький районний сектор управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (Гончар А. П.), селищний та сільські виконавчі комітети. | До 01 вересня 2020 року |
| 15 | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (Шестаківський О. В.), селищний та сільські виконавчі комітети. | До 01 вересня 2020 року |
| 16 | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи підприємствам житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), КП «Чечельник-комунсервіс» (Роєнко С.М.), | До 15 червня 2020 року |
| 17 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної води до забезпечення 100% показників | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 вересня 2020 року |
| 18 | Вжити заходів щодо погашення усіма категоріями споживачів заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії. | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), сектор культури, молоді та спорту (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 вересня 2020 року |
| 19 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2020-2021 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), сектор культури, молоді та спорту (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КПН «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельниккомунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 28 серпня 2020 року |
| 20 | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги , посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), сектор культури, молоді та спорту райдержадміністраці (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.),, КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 вересня 2020 року |
| 21 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021років | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), сектор культури, молоді та спорту райдержадміністраці (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.), КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі електричні мережі (Стойко Д.О.), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (Швець К.В.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 вересня 2020 року |
| 22 | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернатив-них видів палива з дотримання нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2020-2021 років. | Управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), сектор культури, молоді та спорту райдержадміністраці (Шумило А. П.), КНП «Чечельницька центральна районна лікарня»(Могила С. М.),, КНП «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 вересня 2020 року |
| 23 | Вжити заходів щодо погодження підприємствам тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», наказу Держком-енергозбереження України від 22 жовтня 2002 року № 112 «Про затвердження Основних положень з норму-вання питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за № 878/7166. | КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 вересня 2020 року |
| 24 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення, запланованих на 2020 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів | КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 02 листопада 2020 року |
| 25 | У повному обсязі забезпечити виконання робіт та використання коштів державного фонду регіонального розвитку на об’єктах соціальної сфери і житлово-комунального господарства. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкіллярайдержадміністрації (Жмурко О.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 15 січня 2021 року |
| 26 | У повному обсязі забезпечити виконання робіт та вико-ристання коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища на об’єктах соціальної сфери і житлово-комунального господарства. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкіллярайдержадміністрації (Жмурко О.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 15 січня 2021 року |
| 27 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 вересня 2020 року |
| 28 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), КП «Чечельниккомунсервіс» (Роєнко С.М.), виконавчі комітети селищної та сільських | До 28 серпня 2020 року |
| 29 | Вжити заходів щодо висвітлення у місцевих засобах масової інформації питання стану підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Жмурко О.М.), Відділ з питань правого забезпечення та діловодства апарату райдержадміністрації (П’яніщук Л.). | Протягом серпня – листопада 2020 року |

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

“Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років”

Проект розпорядження розроблено відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження  голови  облдержадміністрації від 20 травня 2020 року № 372 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років» та з метою забезпечення  стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років

Погоджено без зауважень:

Начальник відділу з питань

правового забезпечення та діловодства

апарату райдержадміністрації                     ______________  Наталія НИКИТЮК

Головний спеціаліст відділу з питань

правового забезпечення та діловодства

апарату райдержадміністрації                     ___________  Оскана КОСАКІВСЬКА

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

_______________________________            _______________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

_______________________________            _______________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

_______________________________            _______________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу

житлово-комунального господарства,

містобудування, архітектури,

енергетики та захисту довкілля

райдержадміністрації                                  ___________Тетяна КАРИЧЕНСЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

“ Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років”

- Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження:

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження  голови  облдержадміністрації від 04 червня 2020 року № 365 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років».

2. Мета і завдання розпорядження:

Метою являється забезпечення  стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.

3.	Правові аспекти:

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації”.

3. Фінансово-економічне обгрунтування:

Не підлягає.

4. Позиція зацікавлених органів:

Зацікавлені органи: керівники районних закладів освіти, культури, медицини, селищний та сільські голови.

5. Регіональний аспект:

Не стосується розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

6. Громадське обговорення:

Підлягає оприлюдненню  в районній газеті «Чечельницький вісник».

7. Прогноз результатів:

Розпорядження являється правовою підставою для забепечення  підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.

Головний спеціаліст відділу

житлово-комунального господарства,

містобудування, архітектури,

енергетики та захисту довкілля

райдержадміністрації                                  ___________Тетяна КАРИЧЕНСЬКА