УКРАЇНА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 травня 2018 року                                                    			  № 172

Про підготовку підприємств

житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу

та об’єктів  соціальної сфери району

до роботи в умовах осінньо-зимового

періоду 2018-2019 років

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження  голови  облдержадміністрації   від  14 травня 2018 року № 389 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років» та з метою забезпечення  стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років:

- Затвердити такі, що додаються:

  - . План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років (далі План заходів).

  - . Склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років та його проходження.

  - . Форми звітності з підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

- Селищному та сільським головам, структурним підрозділам райдержадміністрації інформувати сектор містобудування  та архітектури райдержадміністрації про хід виконання  Плану заходів та про підготовку до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, згідно з вказаними  у підпункті 1.3. цього розпорядження за формами звітності станом на 08 та 18 число кожного місяця до остаточного виконання запланованих заходів (але не пізніше 08 жовтня 2018 року).

- Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації                      забезпечити узагальнення наданих інформацій для подальшого інформування Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації до 10 та 20 числа кожного місяця.

- Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 27 квітня 2017 року № 152  “Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років”.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Савчука В. В.

Голова  районної

державної адміністрації                                                     С. Пустовий

Т. Кариченська

О. Атаманенко

А. Ланецький

Н. Никитюк

В. Савчук

О. Тимофієва             	Ю. Кучерявий

О. Атаманенко

А. Ланецький

Н. Никитюк

В. Савчук

О. Тимофієва

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 15 травня 2018 р. № 172

#### СКЛАД

районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду

2018-2019 років

Савчук                             - перший заступник голови райдержадміністрації,

Віталій Володимирович   голова оперативного штабу

Жмурко                          - завідувач сектору містобудування та архітектури

Олександр Миколайович    райдержадміністрації, головний архітектор

району, заступник  голови

оперативного штабу

Кариченська                    - головний спеціаліст сектору містобудування

Тетяна Анатоліївна           та архітектури, секретар комісії

Вельган                            - завідувач відокремленим структурним

Анатолій Васильович       підрозділом Бершадського міжрайонного

відділу лабораторних досліджень Державної

установи «Вінницький обласний центр

Держсанепідемслужби України» (за згодою).

Шумило                            - начальник відділу культури і туризму

Аліна Петрівна                 райдержадміністрації.

Гончар                                - начальник Чечельницького районного

Анатолій Петрович            сектору Головного управління

Державної служби з надзвичайних ситуацій

у Вінницькій області (за згодою).

Діхтяр                                 - начальник Чечельницького дорожньо-

Олександр Якович              ремонтного пункту філії «Бершадський

райавтодор» (за згодою).

Могила                                - головний лікар КУ «Чечельницька ЛПЛ»

Сергій Миколайович          (за згодою).

Коваль                                 - головний лікар КЗ «Чечельницький районний

Віктор Аврамович              центр первинної медико-санітарної допомоги».

Мартинюк                           - начальник управління праці та соціального

Станіслав Миколайович      захисту населення райдержадміністрації.

Деменчук                             - начальник відділу освіти

Галина Василівна                  райдержадміністрації.

Стримба                               - директор Чечельницьких електричних мереж

Ігор Павлович                       (за згодою).

Вронський                              - директор комунального підприємства

Олексій Костянтинович        “Чечельник-комунсервіс” (за згодою).

Шестаківський                     - завідувач сектору з цивільного захисту,

Олег Валерійович                  оборонної роботи та взаємодії з

правоохоронними органами

райдержадміністрації.

Бондарчук                             - старший державний

Сергій Степанович                 інспектор з енергетичного нагляду

інспекції  Держенергонагляду

у Вінницькій області (за згодою).

Хавтирко                            - старший державний інспектор з енергетичного

Володимир Васильович      нагляду інспекції Держенергонагляду

у Вінницькій області (за згодою).

Сільські, селищний голови (за згодою):

Блиндур

Сергій Андрійович                  - сільський голова с. Вербка;

Кифоренко

Павло Єфремович                    - сільський голова с. Демівка;

Козоріз

Петро Володимирович             - сільський голова с. Ольгопіль;

Голоднюк

Василь Іванович                        - сільський голова с. Луги;

Демченко

Віктор Володимирович              - сільський голова с. Тартак;

Дзиговський

Леонід Олександрович             - сільський голова с. Любомирка;

Гричулевич

Лідія Володимирівна                - сільський голова с. Берізки Чечельницькі;

Жовтяк

Віктор Григорович                    - сільський голова с. Бритавка;

Палісіка

Світлана Андріївна                   - селищний голова смт Чечельник;

Олійник

Василь Михайлович                  - сільський голова с. Рогізка;

Пипко

Микола Степанович                  - сільський голова с. Куренівка;

Слюсар

Валентина Володимирівна         - сільський голова с. Бондурівка;

Катеринич

Віктор Васильович                     - сільський голова с. Попова Гребля;

Люлько

Олег Миколайович                      - сільський голова с. Стратіївка;

Фурман

Володимир Афанасійович           - сільський голова с. Білий Камінь;

Савченко

Микола Анатолійович                  - сільський голова с. Каташин.

ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 15 травня 2018 р. № 172

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019 років станом на ___.____.2018

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

________________________

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19  станом на _______________ 2018

по ____________________________ (району, місту, підприємству, установі, організації)

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ___________ одиниць __________  млн. кв. м.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Од. виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | 13 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 14 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнаних ІТП | 15 | Од. |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 17 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 19 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 22 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 23 | Од. |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 24 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 25 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 26 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 27 | Од. |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | 28 | тис. грн. |  |  |  |  |  |

________________________район (місто) підприємство, установа, організація

ЗВІТ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2018-2019 року

станом на ______________ 2018

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ____ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ______ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Од. виміру | Завдання з підгото-вки | Фактично підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. |  |  |  |

_______________________

| ЗВІТ про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р. по _________________ станом на _____.________.2018 |
| --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг | Підготовка спеціалізованої техніки | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис. од. | тис. од. |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 15 травня 2018 р. № 172

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів теплового (котелень підприємств, установ та організацій), водопровідно-каналізаційного господарств, житлового фонду, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області протягом осінньо-зимового періоду 2016-2017 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років | Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації , управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури і туризму (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельниккомунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 25 травня 2018 року |
| 2 | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців, копії затверджених графіків надати відділу містобудування та архітектури | Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації , управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури і туризму (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 25 травня 2018 року |
| 3 | Утворити районний оперативний штаб для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та його стабільним проходженням, до складу оперативних штабів включити представників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання теплової і електричної енергії у Вінницькій області. | Селищний та сільські виконавчі комітети. | До 25 травня 2018 року |
| 4 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років на засіданнях оперативних штабів, колегій райдержадміністрацій та засіданнях виконкомів міських рад міст обласного значення з визначенням заходів, які потребують вирішення. | Відділ розвитку містобудування та архітектури , управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В. ), відділ культури і туризму (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 серпня 2018 року |
| 5 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному без винятку підприємстві, установі, організації, затверджених організаційних та технічних заходів щодо підготовки до роботи в опалювальному періоді 2018-2019 років, при цьому перевірити: - виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення); підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур | Відділ розвитку містобудування та архітектури , управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В. ), відділ культури і туризму (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельник-комунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 серпня 2018 року |
| 6 | Вжити заходів щодо утворення власниками об’єктів теплового господарства та житлового фонду комісій з перевірки стану готовності вказаних об’єктів до опалювального сезону з обов’язковим включенням до такого складу представника Держенергонагляду у Вінницькій області. | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури та туризму райдержадміністрації (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 червня 2018 року |
| 7 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих, будинки культури, бібліотеки тощо) до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури та туризму райдержадміністрації (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 серпня 2018 року |
| 8 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2018-2019 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001. | КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 9 | Розробити та узгодити з регіональними підрозділами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (Шестаківський О. В.), Чечельницький районний сектор управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (Гончар А. П.), селищний та сільські виконавчі комітети. | До 01 жовтня 2018 року |
| 10 | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (Шестаківський О. В.) | До 01 жовтня 2018 року |
| 11 | Створити запаси резервного виду палива з оптимальним заповненням резервних ємностей та вугільних складів. | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 12 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію і обслуговування об’єктів теплопостачання. | Виконавчі комітети селищної та сільських рад, управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.). | До 01 жовтня 2018 року |
| 13 | Вжити заходів щодо погашення усіма категоріями споживачів заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії. | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури і туризму (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельниккомунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 жовтня 2018 року |
| 14 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2016-2018 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків | Відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури і туризму (Шумило А. П.), КУ “Чечельницька ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельниккомунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 1 вересня 2018 року |
| 15 | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги , посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації , управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури і туризму райдержадміністраці (Шумило А. П.), КУ “ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельниккомунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 02 жовтня 2018 року |
| 16 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років | Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації , управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури і туризму райдержадміністраці (Шумило А. П.), КУ “ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельниккомунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 02 жовтня 2018 року |
| 17 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної води до забезпечення 100% показників | Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації , КП «Чечельниккомунсервіс» (Гута О.М.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 1 вересня 2018 року |
| 18 | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності | Чечельницький дорожньо-ремонтний пункт філії «Бершадський райавтодор», КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 жовтня 2018 року |
| 19 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону | Чечельницький дорожньо-ремонтний пункт філії «Бершадський райавтодор», КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 жовтня 2018 року |
| 20 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Чечельницький дорожньо-ремонтний пункт філії «Бершадський райавтодор», КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 30 жовтня 2018 року |
| 21 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери та водопровідно-каналізаційного господарства) | Чечельницькі ЕМ, Чечельницький районний сектор управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | Протягом опалювального сезону |
| 22 | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом | Чечельницькі ЕМ, Чечельницький районний сектор управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 23 | Вжити заходів щодо очищення покрівель будівель, доріг, проходів та пожежних гідрантів від снігу, в період сильних снігопадів, ожеледі | Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації , управління праці та соціального захисту населення (Мартинюк С. М.); відділ освіти райдержадміністрації (Деменчук Г. В.), відділ культури і туризму райдержадміністраці (Шумило А. П.), КУ “ЛПЛ” (Могила С. М.), КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Коваль В. А.), Чечельницькі районні електричні мережі (Стримба І. П.), комунальне підприємство “Чечельниккомунсервіс” (Вронський О. К.), виконавчі комітети селищної та сільських рад. | Протягом опалювального сезону |
| 24 | Забезпечити облаштування джерел видобутку питної води, що експлуатуються суб’єктами господарювання засобами вимірювання об'єму видобутих вод, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод» | Виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 25 | Вжити заходів щодо погодження підприємствам тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», наказу Держкоменергозбереження України від 22 жовтня 2002 року № 112 «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за № 878/7166, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року №179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2014 року № 1062/25839, від 25 червня 2014 року №180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2014 року № 1063/25840, від 25 червня 2014 року №181 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2014 року № 1064/25841 | КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 26 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення, запланованих на 2018 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів | КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 жовтня 2018 року |
| 27 | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку | Відділ міжнародного співробітництва та регіонального розвитку (Скоцеляс М.І.), сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 жовтня 2018 року |
| 28 | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 травня 2014 року №194 | Відділ міжнародного співробітництва та регіонального розвитку (Скоцеляс М.І.), сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 31 жовтня 2018 року |
| 29 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 жовтня 2018 року |
| 30 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати | сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, КП «Чечельниккомунсервіс», виконавчі комітети селищної та сільських рад. | До 01 вересня 2018 року |
| 31 | Вжити заходів щодо висвітлення у місцевих засобах масової інформації питання стану підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2018 років. | Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації , сектор з питань внутрішньої політки та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації (П’яніщук Л. В.). | Періодично |

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

“Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років”

Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,   на виконання   наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції  України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження  голови  облдержадміністрації   від  14 травня  2018 року № 389 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років» та з метою забезпечення  стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

та погоджено без зауважень:

Керівник апарату

райдержадміністрації                                   ______________ О. Тимофієва

Начальник загального

відділу апарату райдержадміністрації	 _______________  А. Ланецький

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

_______________________________            _______________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

_______________________________            _______________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

_______________________________            _______________

(посада)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст сектору містобудування

та архітектури райдержадміністрації                         ___________  Т. Кариченська

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

“ Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років”

- Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження:

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,   на виконання   наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції  України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  14 травня  2018 року № 389 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2018 років» та з метою забезпечення  стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2018 років.

2. Мета і завдання розпорядження:

Метою являється забезпечення  стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

3.	Правові аспекти:

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації”.

3. Фінансово-економічне обгрунтування:

Не підлягає.

4. Позиція зацікавлених органів:

Зацікавлені органи: керівники районних закладів освіти, культури, медицини, селищний та сільські голови.

5. Регіональний аспект:

Не стосується розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

6. Громадське обговорення:

Підлягає оприлюдненню  в районній газеті «Чечельницький вісник».

7. Прогноз результатів:

Розпорядження являється правовою підставою для забепечення  підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

Головний спеціаліст сектору містобудування

та архітектури райдержадміністрації                         ___________  Т. Кариченська